Requisitos básicos para o programa da fábrica de produtos Inox

Tela de orçamento

Tela de entradas e saídas de dinheiro (controle de caixa)

Tela de Relatórios (orçamentos, entradas, saídas)

4 telas (orçamento, entradas, saídas e relatórios)

INÍCIO TELAS 12/07 A 03/08

VALIDAÇÃO 04/08

APROVANDO 06/08 INICIA A PROGRAMAÇÃO COM 30 DIAS PARA ENTREGA

ENTREGA 1 - 15/09

Usuários – tela e programação JEFTER

Orçamentos – RODRIGO liberar campos txt

Ordem de serviços – RODRIGO alterar (grid com peças) /Finalizar (vai pra entrega e **se entrada R$, lançar no caixa ENTRADAS**) **com confirmação de pagto**/excluir (excluir OS)

Entregas – JEFTER (grid) andamento (finalizar com confirmação de pagto, lançar R$ no caixa ENTRADAS) /finalizados

ENTREGA 2 – 13/10

Clientes - CRUD

Fornecedores - CRUD

Pecas - CRUD

Serviços - CRUD

ENTREGA 3 – 22/12

Caixa

Relatório